微信图片_20180226183017

自然资源电子政务项目周报

**编制人：宋玉彬**

**目 录**

[1 文档说明 4](#_Toc58672463)

[2 2020年01月 4](#_Toc58672464)

[2.1第1周 4](#_Toc58672465)

[2.2第2周 5](#_Toc58672466)

[3 2020年03月 6](#_Toc58672467)

[3.2第2周 6](#_Toc58672468)

[3.3第3周 6](#_Toc58672469)

[3.4第4周 7](#_Toc58672470)

[3.5第5周 8](#_Toc58672471)

[4 2020年04月 9](#_Toc58672472)

[4.1第1周 9](#_Toc58672473)

[4.2第2周 10](#_Toc58672474)

[4.3第3周 10](#_Toc58672475)

[4.4第4周 11](#_Toc58672476)

[4.5第5周 12](#_Toc58672477)

[5 2020年05月 13](#_Toc58672478)

[5.1第2周 13](#_Toc58672479)

[5.2第3周 14](#_Toc58672480)

[5.3第4周 15](#_Toc58672481)

[5.4第5周 16](#_Toc58672482)

[6 2020年06月 17](#_Toc58672483)

[6.1第1周 17](#_Toc58672484)

[6.2第2周 18](#_Toc58672485)

[6.3第3周 18](#_Toc58672486)

[6.4第4周 19](#_Toc58672487)

[7 2020年07月 20](#_Toc58672488)

[7.1第1周 20](#_Toc58672489)

[7.2第2周 21](#_Toc58672490)

[7.3第3周 21](#_Toc58672491)

[7.4第4周 22](#_Toc58672492)

[8 2020年08月 23](#_Toc58672493)

[8.1第1周 23](#_Toc58672494)

[8.2第2周 24](#_Toc58672495)

[8.3第3周 25](#_Toc58672496)

[8.4第4周 25](#_Toc58672497)

[8.5第5周 26](#_Toc58672498)

[9 2020年09月 27](#_Toc58672499)

[9.1第1周 27](#_Toc58672500)

[9.2第2周 28](#_Toc58672501)

[9.3第3周 29](#_Toc58672502)

[9.4第4周 30](#_Toc58672503)

[9.5第5周 30](#_Toc58672504)

[10 2020年10月 31](#_Toc58672505)

[10.1第3周 31](#_Toc58672506)

[10.2第4周 32](#_Toc58672507)

[10.3第5周 32](#_Toc58672508)

[11 2020年11月 33](#_Toc58672509)

[11.1第2周 33](#_Toc58672510)

[11.2第3周 34](#_Toc58672511)

[11.3第4周 35](#_Toc58672512)

[11.4第5周 35](#_Toc58672513)

[12 2020年12月 36](#_Toc58672514)

[12.1第1周 36](#_Toc58672515)

[12.2第2周 37](#_Toc58672516)

# 文档说明

1. 文档目的:以工作日为时间单位报告工作成果及的进展状况。
2. 文档内容注释：
3. 对比上周计划报告本周的实际工作进展。
4. 阐述本周相关项目的工作细节。
5. 对下周工作计划进行描述。

# 2020年01月

## 2.1第1周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、三门峡不动产登记系统** | | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | | **2020-1-4** |
| **本周工作报告** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 三门峡不动产登记系统：  1、楼盘表、单户变更页面布局调整  2、合同变更页面布局调整  3、优化页面二维码位置样式 | | | 100 | 100 |
| 2 | 调整国土空间基础信息平台 审批服务分析方案渲染逻辑 | | | 100 | 100 |
| 3 | 处理土地批征供页面地图全屏问题 | | | 100 | 100 |
| 4 | 土地批征供统计表 数据渲染及前台业务逻辑处理 | | | 100 | 100 |
| 5 | 用地规划许可 出让证书表格编写与页面布局编写 | | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | | |
|  | | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | | |
|  | | | | | |

## 2.2第2周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、三门峡不动产登记系统** | | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | | **2020-1-11** |
| **本周工作报告** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 三门峡不动产登记系统：档案封皮套打布局及现场打印调试 | | | 100 | 100 |
| 2 | 三门峡不动产登记系统：表单增添时间布局 | | | 100 | 100 |
| 3 | 国土资源平台添加专题地图菜单及附属界面功能 | | | 100 | 100 |
| 4 | 优化综合监管菜单出现的间隙样式 | | | 100 | 100 |
| 5 | 优化综合监管地图搜索条件区域样式 | | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | | |
|  | | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | | |
|  | | | | | |

# 2020年03月

## 3.2第2周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、不动产登记系统** | | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | | **2020-3-7** |
| **本周工作报告** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 收购储备新建案卷，解决添加地块弹窗中下拉框显示异常问题 | | | 100 | 100 |
| 2 | 郑州市不动产中介系统登陆页面编写 | | | 100 | 100 |
| 3 | 手机授权页面编写 | | | 100 | 100 |
| 4 | 解决登记系统档案材料信息批量空白页打印问题 | | | 100 | 100 |
| 5 | 实现Cesium 解析ArcGIS发出的WGS84服务数据 | | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | | |
|  | | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | | |
|  | | | | | |

## 3.3第3周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、不动产登记系统、三门峡不动产综合管理平台** | | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | | **2020-3-14** |
| **本周工作报告** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 实现网签条件功能查询结果页面切换 | | | 100 | 100 |
| 2 | 优化规划条件表单上传、案卷办理布局 | | | 100 | 100 |
| 3 | 修复首页页面页签被侧边菜单覆盖问题 | | | 100 | 100 |
| 4 | 编写电子政务市政规划核实表格布局 | | | 100 | 100 |
| 5 | 实现档案封皮打孔布局及附属目录备考表布局 | | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | | |
|  | | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | | |
|  | | | | | |

## 3.4第4周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、不动产登记系统** | | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | | **2020-3-21** |
| **本周工作报告** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 不动产批量信息查询条件筛选布局与查询结果布局编写 | | | 100 | 100 |
| 2 | 规划条件附件、规划许可证书预览布局编写 | | | 100 | 100 |
| 3 | 规划核实市政综合验收情况表格绘制 | | | 100 | 100 |
| 4 | 封装配置文件侧边栏信息树结构公用逻辑 | | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | | |
|  | | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | | |
|  | | | | | |

## 3.5第5周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、不动产登记系统、郑州便民平台** | | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | | **2020-3-28** |
| **本周工作报告** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 地图节点勾选关联关系逻辑编写 | | | 100 | 100 |
| 2 | 电子政务不同树结构拖动及数据交互 | | | 100 | 100 |
| 3 | 新郑档案页面布局调整（封皮、目录、备考表） | | | 100 | 100 |
| 4 | 解决郑州市便民平台（PC）ivew布局样式与本地样式冲突问题 | | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | | |
|  | | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | | |
|  | | | | | |

# 2020年04月

## 4.1第1周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州便民平台** | | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | | **2020-4-3** |
| **本周工作报告** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 规划出让证书预览布局编写 | | | 100 | 100 |
| 2 | 图层与树节点联动效果逻辑处理（增删） | | | 100 | 100 |
| 3 | 解决一窗受理综合查询iview框架无法获取查询日期问题 | | | 100 | 100 |
| 4 | 处理网站与微信服务号页面变灰效果 | | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | | |
|  | | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | | |
|  | | | | | |

## 4.2第2周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、不动产登记系统** | | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | | **2020-4-11** |
| **本周工作报告** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 地图配置文件模块边界拖动及页面优化 | | | 100 | 100 |
| 2 | 优化地图全屏功能展示方式 | | | 100 | 100 |
| 3 | 处理地图初始化变形问题及透明度进度条显示异常问题 | | | 100 | 100 |
| 4 | 规划核实编辑案卷页面道路指标模块布局编写 | | | 100 | 100 |
| 5 | 解决不动产档案创建，因网络问题重复新建问题（不动产登记系统） | | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | | |
|  | | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | | |
|  | | | | | |

## 4.3第3周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、不动产登记系统、郑州不动产便民平台** | | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | | **2020-4-18** |
| **本周工作报告** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 电子政务：  1、处理图层反勾选地图图层关闭异常问题  2、工程规划许可市政类弹出层标题多行处理 | | | 100 | 100 |
| 2 | 不动产登记系统：  1、发布档案回退页面编写  2、处理档案回退默认人员回显逻辑 | | | 100 | 100 |
| 3 | 郑州不动产便民平台：  1、优化银行端登陆页面与侧边栏菜单  2、优化子页面搜索条件空隙过大问题  3、iview表格低分辨率屏幕适配处理 | | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | | |
|  | | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | | |
|  | | | | | |

## 4.4第4周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批** | | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | | **2020-4-24** |
| **本周工作报告** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 处理国土基础信息平台迁移导致的静态资源丢失问题 | | | 100 | 100 |
| 2 | 编写公示公告新增信息页面并对低分辨率屏幕进行适配处理 | | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | | |
|  | | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | | |
|  | | | | | |

## 4.5第5周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产便民平台** | | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | | **2020-4-30** |
| **本周工作报告** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 便民：  1、中介管理系统弹窗布局及内容区样式优化  2、配合后端解决询问笔录前后端数据交互问题 | | | 100 | 100 |
| 2 | 电子政务：  1、编写公示公告新增信息页面并对低分辨率屏幕进行适配处理 | | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | | |
|  | | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | | |
|  | | | | | |

# 2020年05月

## 5.1第2周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统、郑州便民平台、三门峡不动产综合管理平台** | | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | | **2020-5-9** |
| **本周工作报告** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 电子政务：电子证书申请列表页面,房管移交前台逻辑处理 | | | 100 | 100 |
| 2 | 郑州不动产登记系统：协助后端解决异步数据交互无法赋值问题 | | | 100 | 100 |
| 3 | 郑州便民平台：实现不动产登记资料查询结果证明水印功能 | | | 100 | 100 |
| 4 | 三门峡不动产综合管理平台：三门峡不动产登记功能手机端页面编写 | | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | | |
|  | | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | | |
|  | | | | | |

## 5.2第3周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统、三门峡不动产综合管理平台** | | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | | **2020-5-16** |
| **本周工作报告** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 三门峡不动产综合管理平台：   1. 三门峡档案附件打印布局编写及打印调试 2. 解决三门峡反馈的手机端页面适配问题 | | | 100 | 100 |
| 2 | 电子政务审批：  实现电子政务页签切换左右滑动效果 | | | 100 | 100 |
| 3 | 郑州不动产登记系统：  争议宗地信息搜索页面布局编写 | | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | | |
|  | | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | | |
|  | | | | | |

## 5.3第4周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统、三门峡不动产综合管理平台** | | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | | **2020-5-23** |
| **本周工作报告** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 三门峡不动产综合管理平台：   1. 三门峡档案附件打印布局编写及打印调试   2、解决三门峡反馈的手机端页面适配问题 | | | 100 | 100 |
| 2 | 电子政务审批：  实现电子政务页签切换左右滑动效果 | | | 100 | 100 |
| 3 | 郑州不动产登记系统：  争议宗地信息搜索页面布局编写 | | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | | |
|  | | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | | |
|  | | | | | |

## 5.4第5周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、修武不动产信息化平台、三门峡不动产综合管理平台** | | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | | **2020-5-30** |
| **本周工作报告** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 三门峡不动产综合管理平台：  三门峡不动产登记系统查封信息与抵押信息打印表格布局编写 | | | 100 | 100 |
| 2 | 电子政务审批：  GIS图层层级关系展示及联动效果功能实现 | | | 100 | 100 |
| 3 | 中介端登录界面及整个项目的布局样式优化 | | | 100 | 100 |
| 4 | 三门峡不动产综合管理平台：  预告登记页面布局优化 | | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | | |
|  | | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | | |
|  | | | | | |

# 2020年06月

## 6.1第1周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、三门峡不动产综合管理平台** | | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | | **2020-6-6** |
| **本周工作报告** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 手机端一张图：   1. 实现地图放大、缩小等基本功能 2. 实现地图图层、专题预览功能 3. 实现图层与专题历史勾选效果回显功能 | | | 100 | 100 |
| 2 | 三门峡不动产综合管理平台：  处理现场低分辨率附件资料显示异常问题 | | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | | |
|  | | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | | |
|  | | | | | |

## 6.2第2周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、三门峡不动产综合管理平台、不动产便民平台** | | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | | **2020-6-13** |
| **本周工作报告** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 国土空间基础信息平台根据用户显示不同的logo与标题 | | | 100 | 100 |
| 2 | 解决页面二维码打印结果扫描异常问题 | | | 100 | 100 |
| 3 | 手机一张图搜索结果列表样式优化 | | | 100 | 100 |
| 4 | 编写三门峡手机端登记进度查询结果展示页面 | | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | | |
|  | | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | | |
|  | | | | | |

## 6.3第3周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统、三门峡不动产综合管理平台** | | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | | **2020-6-20** |
| **本周工作报告** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 对手机一张图关于GIS功能的服务器资源进行apk打包测试 | | | 100 | 100 |
| 2 | 解决三门峡总目录与分目录现场打印问题 | | | 100 | 100 |
| 3 | 协助后端对全市通办-登记系统对前端页面进行整合 | | | 100 | 100 |
| 4 | 手机端一张图业务信息前端页面编写及数据渲染 | | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | | |
|  | | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | | |
|  | | | | | |

## 6.4第4周

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统** | | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | | **2020-6-28** |
| **本周工作报告** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 登记系统楼盘表页面，界面滚动优化 | | | 100 | 100 |
| 2 | 优化全市通办头部布局 | | | 100 | 100 |
| 3 | 市通办首页各项目入口界面优化 | | | 100 | 100 |
| 4 | 优化手机端一张图图层树结构 | | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | | |
|  | | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | | |
|  | | | | | |

# 2020年07月

## 7.1第1周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-7-4** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 全市通办首页内容区及菜单布局优化 | | 100 | 100 |
| 2 | 全市通办联合查询页面布局优化 | | 100 | 100 |
| 3 | 登记系统农村房屋登记实现前端全选反选功能 | | 100 | 100 |
| 4 | 配合后端解决页面pdf附件预览异常问题 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

## 7.2第2周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-7-11** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 全市通办项目首页、联合查询等业务布局优化 | | 100 | 100 |
| 2 | 登记系统房屋登记搜索条件布局优化及页面嵌套信息逻辑处理 | | 100 | 100 |
| 3 | 三门峡手机端便民服务页面重构 | | 100 | 100 |
| 4 | 协助后端解决首次登记、layui与Vue兼容性等细节问题 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

## 7.3第3周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、三门峡不动产综合管理平台、郑州不动产登记系统** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-7-18** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | “多规合一”业务协同平台 项目策划生成系统：   1. 首页图表样式优化 2. 更改系统菜单名称及建设性质数据 | | 100 | 100 |
| 2 | 合规性审查增加拖动效果及页面优化 | | 100 | 100 |
| 3 | 处理三门峡手机端反馈的手机兼容性问题 | | 100 | 100 |
| 4 | 处理登记系统联合抵押模块-楼盘表全选勾选问题 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

## 7.4第4周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-7-25** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 手机端一张图布局整体调整及数据搜索地块信息展示调整 | | 100 | 100 |
| 2 | 全市通办登录界面样式优化 | | 100 | 100 |
| 3 | 差异分析、智能选址、合规性检查页面样式调整与优化 | | 100 | 100 |
| 4 | 配合后端处理农村房屋登记附件查看与信息编辑 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

# 2020年08月

## 8.1第1周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-8-1** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 手机端一张图：   1. 优化搜索结果列表手势滑动效果 2. 搜索地块手机物理返回按键集成 | | 100 | 100 |
| 2 | 配合后端解析shp、dbf文件信息 | | 100 | 100 |
| 3 | 解决登记系统楼盘表查询页面打开异常问题 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

## 8.2第2周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统、不动产便民平台** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-8-8** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 处理一窗受理首次登记搜索异常问题 | | 100 | 100 |
| 2 | 处理登记系统建设工程规划区可证页面表格数据渲染异常问题 | | 100 | 100 |
| 3 | 电子政务：   1. 处理图层可见、可选级联效果及层级结构显示问题； 2. 手机端新增自动更新、应用启动图； 3. 处理登记系统联合抵押登记选择反选异常 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

## 8.3第3周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-8-14** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 处理登记系统系统配置表单显示异常问题 | | 100 | 100 |
| 2 | 处理联合抵押登记数据批量选择问题 | | 100 | 100 |
| 3 | 手机端一张图增加专题图层关联操作 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

## 8.4第4周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-8-22** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 共享接口数据可视化页面编写 | | 100 | 100 |
| 2 | 增加手机端一张图定位功能、配合后端实现地图分屏、卷帘功能 | | 100 | 100 |
| 3 | 配合后端登记系统农房数据解析、CA组件页面编写 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

## 8.5第5周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-8-29** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 手机端一张图地图展示优化 | | 100 | 100 |
| 2 | 协助后端处理登记系统农房登记入库 | | 100 | 100 |
| 3 | 编写三维GIS图层、兴趣点、工具条组件 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

# 2020年09月

## 9.1第1周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-9-5** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 手机端一张图：  1、手机端一张图测量功能优化  2、手机端一张图属性搜索手机兼容性处理 | | 100 | 100 |
| 2 | 三维立体一张图：   1. 编写首页 2. 增加合规性审查与灾害预测菜单及相关页面 | | 100 | 100 |
| 3 | 登记系统：根据关联条件自动提取共享材料附件 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

## 9.2第2周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统、郑州不动产便民平台** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-9-12** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 二维一张图：   1. 优化手机端图斑搜索及测量体验 2. 处理项目策划地图拖动异常问题 | | 100 | 100 |
| 2 | 三维立体一张图：  1、增加登录界面  2、添加资源菜单及相关展示页面 | | 100 | 100 |
| 3 | 微信端服务平台：我的权证页面地区选择页面编写 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

## 9.3第3周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统、郑州不动产便民平台** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-9-19** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 实现登记系统后台配置角色搜索及定位 | | 100 | 100 |
| 2 | 三维立体一张图：  1、优化搜索结果数据展示方式  2、实现对菜单资源数据的缓存 | | 100 | 100 |
| 3 | 电子政务：   1. 协助后台优化签章样式 2. 手机端专题增加兴趣点、路网、卫星影像控制 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

## 9.4第4周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-9-25** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 工具条图层增加拖动图层控制功能 | | 100 | 100 |
| 2 | 处理pc端分屏显示样式 | | 100 | 100 |
| 3 | 协助后端解决默认意见回显异常问题 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

## 9.5第5周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统、郑州不动产便民平台** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-9-30** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 实现GIS分屏响应式适配 | | 100 | 100 |
| 2 | 优化登记系统档案创建条件搜索表单样式 | | 100 | 100 |
| 3 | 政务服务网微信端个人中心优化（我的业务、我的权证） | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

# 2020年10月

## 10.1第3周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统、郑州不动产便民平台** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-10-17** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 增加规划服务、三调服务菜单及相关页面编写 | | 100 | 100 |
| 2 | 登记系统房屋首次登记幢信息附件上传页面重构 | | 100 | 100 |
| 3 | 政务服务网微信端个人中心整体样式风格优化 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

## 10.2第4周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-10-24** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 编写综合监管平台数据可视化页面及相关子页面 | | 100 | 100 |
| 2 | 升级登记系统flash插件程序 | | 100 | 100 |
| 3 | 处理shp 文件解析出现的问题 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

## 10.3第5周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-10-31** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 综合监管数据可视化接口数据回显及模拟数据处理 | | 100 | 100 |
| 2 | 三门峡登记系统档案大字段打印布局处理 | | 100 | 100 |
| 3 | 农房shp数据解析进度展示 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

# 2020年11月

## 11.1第2周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-11-7** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 处理新郑房屋首次登记幢信息不动产类型提取失败问题 | | 100 | 100 |
| 2 | 处理登记系统文件上传功能模块异步删除文件前端回显问题 | | 100 | 100 |
| 3 | 处理GIS图层列表显示异常问题  电子政务129站点apk打包部署 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

## 11.2第3周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **电子政务审批、郑州不动产登记系统** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-11-14** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 处理农房登记数据解析编码格式问题 | | 100 | 100 |
| 2 | 登记系统附件上传布局响应式处理 | | 100 | 100 |
| 3 | 配合数据人员解决国土信息基础平台基础信息更新 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

## 11.3第4周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **郑州不动产登记系统** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-11-21** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 实现农房登记数据解析编码切换数据实时预览 | | 100 | 100 |
| 2 | 处理线上工具上传功能异常问题 | | 100 | 100 |
| 3 | 升级登记系统flash插件功能 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

## 11.4第5周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **郑州不动产登记系统、电子政务** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-11-28** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 解决市区与新郑登记系统反馈的页面风格问题 | | 100 | 100 |
| 2 | 实现登记系统收件环节附件上传控制 | | 100 | 100 |
| 3 | 编写多规合一GIS地图页面及弹窗功能集成 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

# 2020年12月

## 12.1第1周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **郑州不动产登记系统、电子政务** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-12-5** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 实现登记系统家庭成员不动产查询前台业务逻辑 | | 100 | 100 |
| 2 | 电子政务app组织机构人员增加附属信息 | | 100 | 100 |
| 3 | 实现宗地图GIS图元数据绘制及base64存储 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |

## 12.2第2周

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | |
| **项目名称** | | **郑州便民平台、郑州不动产登记系统、电子政务** | | |
| **汇报人** | | **宋玉彬** | **汇报日期** | **2020-12-12** |
| **本周工作报告** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | 计划 % | 实际 %  （未完成原因） |
| 1 | 编写便民平台支付宝个人产权信息查询页面 | | 100 | 100 |
| 2 | 编写项目选址页面 | | 100 | 100 |
| 3 | 配合后端解决登记系统分页功能低分辨率适配问题 | | 100 | 100 |
| **下周工作安排** | | | | |
| 序号 | 工作安排 | | | 计划 % |
| 1 | 电子政务及其他项目页面优化及技术支持 | | | 100 |
| **其他协作公司进度影响** | | | | |
|  | | | | |
| **不可控因素对工作影响** | | | | |
|  | | | | |